竞争性谈判采购文件

项目名称：石棉县人民医院直线加速器机房及一、二住院楼零星布线项目

项目编号：SYJZ-202005

石棉县人民医院采购办

2020年4月8日

地址：石棉县人民路11号    邮编：625400

联系电话：0835-8858599     传真电话：0835-8858757

邮箱：603171752@qq.com      医院网站：www.smxrmyy.com

- 投标邀请函

石棉县人民医院采购办公室根据信息科申请，拟对石棉县人民医院直线加速器机房及一、二住院楼零星布线项目进行竞争性谈判，兹邀请符合本次比选要求的意向投标人参加投标。

一、招标编号：

二、招标项目：石棉县人民医院直线加速器机房及一、二住院楼零星布线项目

三、资金来源：自筹资金

四、最高限价：7.6万元

五、招标项目简介

| 项目名称 | 比选内容及功能要求 |
| --- | --- |
| 石棉县人民医院直线加速器机房及一、二住院楼零星布线项目 | 详见第二章院内比选文件 |

六、投标人参加本次比选活动必须具备下列条件：

1、竞标人具备企业独立法人资格；

2、企业资质要求：具备独立法人资格，经营范围包含：系统集成、技术服务或类似业务。

凡具备以上资质的投标人均可报名，报名时，必须提供单位为授权代表出具的授权委托书（法人不提供）、身份证（复印件）、联系人姓名、联系方式。提供以上资质复印件盖投标人鲜章。投标方在规定的报名时间内将资料发送至603171752@qq.com进行资格初审，并登记报名。

投标人的所有资质由评标小组在评标时审定。

七、比选文件发布：

可通过以下方式免费获得招标文件：

- 电话致电石棉县人民医院采购办获取；

- 添加医院办公QQ号:603171752，在QQ空间中下载。

八、联系方式：

1、石棉县人民医院采购办公室：

联系人：王女士   联系电话：0835-8858599；  传真：0835-8858757

邮编：625400      邮箱：603171752@qq.com

地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）

2、投标事项咨询答疑：

联系人：周先生    联系电话：0835-8860348；

2020年4月8日

- 竞争性谈判文件

一、建设单位：石棉县人民医院

二、工程名称：石棉县人民医院直线加速器机房及一、二住院楼零星布线项目

三、标段划分：共为1个标段。

项目具体内容：

| 序号 | 地点 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器机房 | 六类线缆 | 17 | 箱 |  |
| 2 | 直线加速器机房 | 管材辅材 | 1 | 批 |  |
| 3 | 直线加速器机房 | 8芯光缆 | 200 | 米 |  |
| 4 | 直线加速器机房 | 8口配线箱 | 2 | 个 |  |
| 5 | 直线加速器机房 | 尾纤 | 16 | 条 |  |
| 6 | 直线加速器机房 | 熔接 | 16 | 芯 |  |
| 7 | 直线加速器机房 | ¢50钢管 | 8 | 米 |  |
| 8 | 直线加速器机房 | ¢25钢管 | 32 | 米 |  |
| 9 | 一住院楼 | 六类线缆 | 32 | 箱 |  |
| 10 | 一住院楼 | 理线架 | 2 | 套 |  |
| 11 | 一住院楼 | 管材辅材 | 1 | 批 |  |
| 12 | 二住院楼 | 六类线缆 | 17 | 箱 |  |
| 13 | 二住院楼 | 管材辅材 | 1 | 批 |  |
| 14 | 二住院楼 | 3米跳线 | 100 | 条 |  |
| 15 | 二住院楼 | 1米跳线 | 150 | 条 |  |
| 16 | 二住院楼 | 配线架 | 4 | 套 |  |
| 17 | 二住院楼 | 管材辅材 | 1 | 批 |  |
| 18 | —— | 人工及其他辅材 | 根据需要 |  |  |

四、建设地点：石棉县人民医院（石棉县新棉镇人民路11号）

- 企业资质要求：具备独立法人资格，经营范围包含：系统集成、技术服务或类似业务。

六、商务要求

★1、现场考察：为确保供应商对本次比选项目有充分的了解，需要在报名截止日期以前到石棉县人民医院进行现场考察并取得现场考察证明，现场考察所发生的一切费用由供应商自己承担。未提供现场考察证明的视为无效。

2、质量要求：工程及货物必须符合或优于国家（行业）规定标准，乙方使用货物和材料必须向生产或经营厂商索取质量合格证明文件（如出厂合格证、性能检测报告、产品中文说明书等），进场时连同物品一起提请甲方确认。

3、竣工要求：本项目要求连入医院原有网络并运行正常。

4、验收要求：本项目原则上自签订合同之日起1个月内完成项目竣工验收。

5、付款要求：项目验收结后支付95%；验收合格后满一年期由甲方支付质保金合同总额的5%。

七、质量要求标准：一次性合格

八、工期要求：30日历天。

九、竞选方式：竞争性谈判。

十、竞争性谈判报价方式：总价包干（以清单为依据）。

十一、最高限价：7.6万元。

十二、日程安排：

| 序号 | 事项 | 时间 | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件发布 | 2020年4月8日 | 医院网站、QQ空间、云之家 | 招标文件获取见第一章第六条 |
| 2 | 报名 | 文件发布之日起至2020年4月15日16：30止（节假日除外） | 网络报名或现场报名 | 1、网络报名：将第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件扫描后发送至QQ邮箱603171752进行资格初审，审核通过的由医院采购办工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。 2、现场报名：按第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件至医院采购办（综合楼五楼院办公室）现场报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。 |
| 3 | 投标文件递交 | 谈判会开始后按主持人要求提交 | 现场递交地址：石棉县人民医院综合楼六楼会议室 | 1、现场递交。 2、在截止时间前，投标公司可现场递交投标文件 3、邮寄投标文件必须按照要求进行密封并注明为投标资料，否则误拆医院概不负责。 |
| 4 | 谈判时间 | 2020年4月16日 14：00 | 石棉县人民医院综合楼六楼会议室 |  |
| 5 | 中标通知书 | 公示三个日历日后领取 | 采购办 | 公示结束后一周内自行到采购办领取（逾期视为自动放弃） |
| 6 | 签订合同 | 中标通知书领取后五个工作日内 | 院办公室 | 未在规定时间内签到合同视为自动放弃中标资格。 |
| 7 | 建设周期 | 确认中标后三十日内 | 中标人 | 无法满足需求送货的，取消其中标资格。 |

十二、竞争性谈判方法和竞争性谈判标准：

1、一般原则

1．1 本次竞争性谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则，并邀请有关监督部门对竞争性谈判活动进行全过程监督。

1．2  本次竞争性谈判采用最低投标价法。

十三、竞争性谈判程序：

1、主持人宣布竞争性谈判会议开始。介绍参加会议单位及人员，宣布唱标、记录、监督人员名单；

2、主持人依照各竞标人（谈判申请人）报到时间点到；点到的竞标人（谈判申请人）举手示意；

3、各竞标人（谈判申请人）递交《竞争性谈判文件》，并交叉检查竞争性谈判文件密封情况后签字，密封不合格的竞标文件将被拒收，各竞标人（谈判申请人）退场。

4、各竞标人（谈判申请人）退场后，由纪检、职工代表拆封各竞标人（谈判申请人）递交的竞争性谈判文件，进行资格审查。

5、资格审查结束后，通知资格审查的竞标人全部进场，由竞争性谈判委员会组长当场宣读各竞标人（谈判申请人）名称、工期、竞争性谈判报价。

6、各竞标人（谈判申请人）依序全部退场；

7、竞争性谈判委员会分别与各竞标人（谈判申请人）进行谈判（顺序为签到逆顺序）；

8、谈判结束后，各竞标人（谈判申请人）全部到场，由委员会主任主持进行二次报价，二次报价后各竞标人离场。

9、竞争性谈判委员会根据谈判及报价情况，向业主提出竞争性谈判报告；

说明：在竞争性谈判期间，请各竞标人（谈判申请人）留下电话号码，以便需要澄清时及时联系到场；

十四、竞争性谈判文件的资格评审：

本工程竞标文件的评审由竞争性谈判委员会对竞标人（谈判申请人）的竞标文件附表一的内容评出“合格”、“不合格”的结论，竞标人（谈判申请人）各项均合格则通过资格审查，其竞标文件才能进入下一步的符合性审查，否则其竞标文件将被拒绝；附表二为符合性审查，主要对照标书提供的报价一览表格式进行比较，不得私自删减项目等内容进行审查。结果由竞争性谈判委员会做出“通过”、“不通过”的结论；

当竞争性谈判委员会出现分歧时，以成员2/3以上的意见作为结论意见。

十五、竞争性谈判：

由竞争性谈判委员会所有成员集中与单一竞标人（谈判申请人）分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人（谈判申请人）的技术资料、价格和其他信息。竞争性谈判结束后，竞争性谈判委员会将要求所有谈判的竞标人（谈判申请人）在规定时间内进行最后二次报价（下浮比例大于或等于首次报价）。业主将按照符合项目要求、质量和服务相等且报价最低的原则通过比较、选择、确定中选人。

十六、竞争性谈判报告：

竞争性谈判委员会通过竞争性谈判报告向业主确定中选候选人并报告竞争性谈判过程中的其它事宜，竞争性谈判报告由竞争性谈判委员会全体成员签字。对竞争性谈判结论持有异议的竞争性谈判委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。竞争性谈判委员会成员拒绝在竞争性谈判报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意竞争性谈判结论。竞争性谈判委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

十七、其它要求：

1、质量要求

1.1符合国家现行验收规范、标准，达到合格要求。

1.2在施工过程中出现的所有安全事故，由中标人自行负责。使用过程中，因质量问题造成的返工、安全事故由中标人负责。费用自理。

2、风险包干的范围及报价：

2．1承包范围包括：总价包干（根据招标文件物料清单）。包工、包料，包施工、税金；竞标人（谈判申请人）应认真踏勘施工现场，充分了解运用所处位置、施工条件及任何足以影响承包报价的情况，结合上述风险包干范围和竞标人（谈判申请人）自身实力进行风险包干报价，所报单价在工程结算时不作调整。

2．2工程材料价格由竞标人（谈判申请人）自行询价包干，结算时不作调整。

3、履约责任：

（1）工程验收不合格，由此而所造成的返工重做等一切损失和后果概由中选方负责。

（2）中选人组织不力，措施不当造成工程拖延工期者（除不可抗拒力外，中选人必须在合同工期范围内完成施工任务）；逾期，业主有权解除合同,另行组织施工;由此而造成的一切损失和后果,概由中选人承担。

（3）除不可抗拒力和工程范围调整外，中选人的一切延长工期的请求，业主均不予同意。

- 竞争性谈判须知

1、参加该竞争性谈判的企业单位代表，必须是单位的法定代表人，并提交有关证件和资料供评标小组核验；如法定代表人不能亲自参加开标会议的，可由法人委托代理人（必须持法定代表人亲自签署的法人授权委托书）参加开标会议。

2、竞标人（谈判申请人）收到该竞争性谈判文件和资料后应进行核对，对此有不清和疑问的，请在投标前提出书面解答要求，如我单位认为必须解答的以书面解答为准；否则，由此导致的后果由竞争性谈判企业负责。

3、业主提供的资料和竞争性谈判文件及现场踏勘情况，是业主足以提供的工程施工信息，竞标人（谈判申请人）由此而作出的推理、理解或误解，概由竞标人（谈判申请人）自行负责。

4、业主对竞争性谈判文件和资料等所做的补充修正、解答均为竞争性谈判文件的组成部分，并在报送竞标文件截止前以书面形式通知各竞标单位。任何口头解答均属无效。

5、竞标单位所报标函、标价，必须在充分理解我单位提供的全部竞争性谈判文件和现场条件的基础上编制。承包范围必须和竞争性谈判文件的发包范围一致，如果没有按照竞争性谈判文件要求所报送的标函、标件所造成的一切后果，其责任由竞标单位自负。

6、竞标单位领取竞争性谈判文件、资料后应立即进行核对，如有遗漏立即提出，并向我单位索取。

7、领到竞争性谈判文件等资料的竞争性谈判竞标单位，因故不参加竞争性谈判的，所造成的经济损失自负。

8、竞标单位标书应将《竞标函》《法人代表证明》《法人授权委托书》《法人营业执照》《开标一览表》和其它资料等一并胶包后装订成册装袋（正本1本、副本2本），密封后加强齐缝章在规定的时间送达我单位。

- 竞争性谈判竞标单位报价说明

1、实行承包总价包干，价格不作调整。

2、报价要求：

谈判申请人按业主所提供项目清单报出项目单价与总价。

3、款项支付：

工程竣工通过验收后，承包人提出申请及结算资料后，在5个工作日内支付到合同价的95%。剩余5%作为质保金，验收合格后一年到期支付。

4、超过合同工期的风险：

（1）超过7天，业主有权解除合同。

（2）竞选工期为合同工期，除不可抗力、设计变更外，合同工期不予调整。

5、开工时间，以业主发出的《开工通知》为准。

6、施工合同的签订：

业主在《中选通知书》发出后3日内与中选人签订书面《施工合同》。因中选人原因逾期，将依法取消其中选资格，并依法追究其责任。中选企业在签订《施工合同》后3日内根据需要办理《施工许可证》。否则，业主有权单方解除《施工合同》。

工程竣工验收合格后5日内，承包人向业主提供结算资料。

7、中选人所采购的所有安装、装饰装修材料必须符合招标清单对材质的要求，不合格的材质必须整改合格后方可进入验收付款程序，承包人拒不整改的，不予验收付款。

附表一

竞选资格审查表

项目名称：石棉县人民医院直线加速器机房及一、二住院楼零星布线项目

| 序号 | 评审内容 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 独立法人 | 竞标人具备独立法人资格为合格 |  |
| 2 | 经营范围 | 具备系统集成或者技术服务 |  |
| 结论 |  |

备注：合格打“√”，不合格打“×”，竞标人各项均合格则通过资格审查，其竞标文件才能进入下一步的符合性审查；否则其竞标文件将被业主拒绝。

评审委员会员成员签字：

附表二

竞选符合性审查表

项目名称：石棉县人民医院直线加速器机房及一、二住院楼零星布线项目

| 内容 竞标人（谈判申请人） | 是否符合 |
| --- | --- |
| 竞争性谈判文件是否齐全，是否按竞争性谈判文件规定格式、内容填（或编）写 |  |
| 竞争性谈判文件是否按竞争性谈判文件规定盖章、签署 |  |
| 竞争性谈判报价是否符合要求 |  |
| 竞争性谈判文件其他符合情况 |  |
| 结论 |  |

注：符合打“√”，不符合打“×”，各项均为“√”则通过符合性审查。

评审委员会成员签字：

- 竞标文件格式

（竞标人必须按本格式编制竞标文件）

石棉县人民医院直线加速器机房

及一、二住院楼零星布线项目

竞争性谈判文件

竞标人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字)

年   月   日

竞  标  函

(招标人名称)：

我方已仔细研究了                    (项目名称)竞争性谈判文件的全部内容，愿意按总价格        元价格办理结算，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

竟 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月       日

法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月      日

经营期限：

姓名：         （签字）系               （竞标人名称）的法定代表人(职务：        电话:           )。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

竞标人：            （盖单位章）

年        月       日

授权委托书

本人　　　　（姓名）系　　　　　   　　　　　（竞标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员　　　　 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　　　　　　　　　（项目名称）　　　　标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

代理人无权转让委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）委托代理人身份证复印件。

竞标人：　　　　      　　　　　　　　 （盖单位章）

法定代表人：　　                     　　 （签字）

委托代理人：　　　　　　　        　　　　　（签字）

年　　月　　日

竞标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账 号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附企业资质复印件

开标一览表

项目名称：石棉县人民医院直线加速器机房及一、二住院楼零星布线项目

投标人（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石棉县人民医院直线加速器机房及一、二住院楼零星布线项目 |  |
| 合计 |  |

详细报价清单

项目名称：石棉县人民医院直线加速器机房及一、二住院楼零星布线项目

| 序号 | 地点 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器机房 | 六类线缆 | 17 | 箱 |  |  |
| 2 | 直线加速器机房 | 管材辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 3 | 直线加速器机房 | 8芯光缆 | 200 | 米 |  |  |
| 4 | 直线加速器机房 | 8口配线箱 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 直线加速器机房 | 尾纤 | 16 | 条 |  |  |
| 6 | 直线加速器机房 | 熔接 | 16 | 芯 |  |  |
| 7 | 直线加速器机房 | ¢50钢管 | 8 | 米 |  |  |
| 8 | 直线加速器机房 | ¢25钢管 | 32 | 米 |  |  |
| 9 | 一住院楼 | 六类线缆 | 32 | 箱 |  |  |
| 10 | 一住院楼 | 理线架 | 2 | 套 |  |  |
| 11 | 一住院楼 | 管材辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 12 | 二住院楼 | 六类线缆 | 17 | 箱 |  |  |
| 13 | 二住院楼 | 管材辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 14 | 二住院楼 | 3米跳线 | 100 | 条 |  |  |
| 15 | 二住院楼 | 1米跳线 | 150 | 条 |  |  |
| 16 | 二住院楼 | 配线架 | 4 | 套 |  |  |
| 17 | 二住院楼 | 管材辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 18 | —— | 人工及其他辅材 | 根据需要 |  |  |  |
| 合计 |  |

注：以上报价为含锐报价，最高限价7.6万元。